RÉSEAU DE TRANSPORT DE GUINÉE

RTG

CAHIER DES CHARGES

Système de Suivi en Temps Réel

des Bus du Réseau RTG

| Informations du document |  |
| --- | --- |
| Référence | RTG-CDC-001-v1.0 |
| Version | 1.0 — Initial |
| Date | Avril 2026 |
| Statut | Draft — En cours de validation |
| Responsable | Direction des Systèmes d'Information — RTG |
| Stack cible | Python / FastAPI / PostgreSQL / Redis / React |
| Périmètre | MVP — Suivi GPS temps réel, tableau de bord, API centrale |

# Table des matières

1.   Contexte et présentation du projet

2.   Analyse des besoins

2.1  Besoins fonctionnels

2.2  Besoins non-fonctionnels

2.3  Parties prenantes

3.   IHM et Storyboard

3.1  Écrans passagers (application mobile)

3.2  Tableau de bord opérateur (web)

3.3  Interface d'administration

4.   Modèle de données

4.1  Entités principales

4.2  Schéma relationnel

5.   Architecture logicielle

5.1  Vue d'ensemble

5.2  Module Collecteurs / Agents GPS

5.3  Grand API centrale (FastAPI)

5.4  Module Claude Code / IA

5.5  Couche de persistance

6.   Stack technique

6.1  Backend

6.2  Frontend

6.3  Infrastructure & DevOps

7.   Plan d'infrastructure et ressources

7.1  Architecture cloud

7.2  Dimensionnement

7.3  Sécurité

8.   Plan de développement — Phases & Jalons

8.1  Phase 1 — MVP

8.2  Phase 2 — Production

8.3  Phase 3 — Évolutions

9.   Pipeline CI/CD

10.  Risques et mitigations

11.  Glossaire

# 1. Contexte et présentation du projet

## 1.1 Présentation du réseau RTG

Le Réseau de Transport de Guinée (RTG) est l'opérateur principal de transport en commun de Conakry et de plusieurs agglomérations guinéennes. Le réseau exploite plusieurs centaines de bus répartis sur de nombreuses lignes, assurant le déplacement quotidien de centaines de milliers d'usagers.

En l'absence d'un système de suivi centralisé, les équipes d'exploitation et les passagers ne disposent d'aucune visibilité en temps réel sur la position des véhicules, les retards ou les incidents. Cette opacité engendre une gestion sous-optimale de la flotte et une expérience usager dégradée.

## 1.2 Objectifs du projet

Le projet vise à concevoir, développer et déployer une plateforme numérique de suivi en temps réel des bus RTG, articulée autour de trois ambitions :

- Opérationnel : fournir aux équipes d'exploitation une visibilité complète et instantanée sur la flotte (position, vitesse, statut).

- Voyageur : offrir aux passagers une application mobile et web indiquant les temps d'attente, les retards et l'affluence.

- Analytique : collecter des données de mobilité exploitables pour optimiser les fréquences, les itinéraires et la maintenance préventive.

## 1.3 Périmètre du MVP

Le MVP (Minimum Viable Product) couvrira les fonctionnalités essentielles suivantes :

- Collecte des positions GPS des bus via des agents embarqués (collecteurs) transmettant en temps réel.

- API centrale (Grand API) exposant les flux de position et les données de ligne.

- Tableau de bord opérateur avec cartographie en temps réel.

- Application passager (web responsive) affichant la position et l'ETA des prochains passages.

- Module d'assistance Claude Code pour la génération de prompts, le monitoring et l'analyse.

# 2. Analyse des besoins

## 2.1 Besoins fonctionnels

### BF-01 — Collecte GPS temps réel

- Chaque bus est équipé d'un collecteur/agent embarqué (smartphone Android ou boîtier IoT).

- L'agent transmet sa position GPS (latitude, longitude, cap, vitesse) toutes les 5 secondes.

- Le protocole de transmission est HTTPS/WebSocket avec authentification JWT.

- En cas de perte de connexion, l'agent stocke les positions localement et les synchronise à la reconnexion.

### BF-02 — API Centrale

- Endpoint REST et WebSocket exposant les positions en temps réel.

- Gestion des lignes, arrêts, horaires théoriques et véhicules.

- Calcul de l'ETA (Estimated Time of Arrival) pour chaque arrêt.

- Authentification OAuth2 / API Key selon le type de client.

- Rate limiting et quotas par client.

### BF-03 — Tableau de bord opérateur

- Carte interactive (OpenStreetMap / Leaflet) affichant les bus en temps réel.

- Filtres par ligne, statut (en service, hors service, incident), dépôt.

- Alertes configurables : retard > N min, bus immobilisé > X min, sortie de zone.

- Historique des trajets avec lecture en accéléré.

- Statistiques de ponctualité, taux de couverture et kilométrage.

### BF-04 — Application passager

- Affichage des prochains passages à un arrêt sélectionné.

- Carte montrant la position des bus sur la ligne choisie.

- Notifications push pour les retards importants.

- Mode hors-ligne avec horaires théoriques.

### BF-05 — Module Claude Code / IA

- Génération automatique de prompts d'analyse opérationnelle (anomalies, optimisations).

- Interface de requêtage en langage naturel sur les données de flotte.

- Rapports automatiques quotidiens (synthèse des performances, incidents).

- Suggestions d'optimisation des fréquences basées sur les données d'affluence.

## 2.2 Besoins non-fonctionnels

| ID | Exigence | Cible |
| --- | --- | --- |
| NF-01 | Latence de mise à jour carte | < 3 secondes (P95) |
| NF-02 | Disponibilité de l'API centrale | > 99,5% mensuel |
| NF-03 | Capacité agents simultanés | Jusqu'à 500 bus |
| NF-04 | Scalabilité horizontale | Auto-scaling 1 à N collecteurs |
| NF-05 | Sécurité des données | Chiffrement TLS 1.3, JWT, RBAC |
| NF-06 | RGPD / données personnelles | Anonymisation positions passagers |
| NF-07 | Reprise sur panne | RTO < 15 min, RPO < 5 min |
| NF-08 | Support navigateurs | Chrome, Firefox, Safari (2 dernières versions) |
| NF-09 | Accessibilité | WCAG 2.1 niveau AA |
| NF-10 | Logs & Observabilité | OpenTelemetry, Prometheus, Grafana |

## 2.3 Parties prenantes

| Partie prenante | Rôle | Intérêts principaux |
| --- | --- | --- |
| Direction RTG | Commanditaire / Sponsor | ROI, image, performance globale |
| Équipe exploitation | Utilisateur principal (dashboard) | Visibilité flotte, gestion incidents |
| Conducteurs de bus | Source de données (agent GPS) | Interface simple, fiabilité |
| Passagers | Utilisateur final (app) | Temps d'attente, ponctualité |
| DSI RTG | Maître d'œuvre technique | Intégration SI existant, sécurité |
| Équipe développement | Réalisateur | Clarté des specs, API stables |

# 3. IHM et Storyboard

## 3.1 Application passager — Parcours utilisateur

### Écran 1 — Accueil

- Barre de recherche d'arrêt ou de ligne en haut de l'écran.

- Carte centrée sur la position de l'utilisateur avec les arrêts proches signalés.

- Liste des lignes favoris sauvegardées.

### Écran 2 — Détail d'un arrêt

- Nom de l'arrêt, numéro de ligne, direction.

- Prochain passage : heure estimée + temps restant en minutes (mis à jour en direct).

- Position du bus sur mini-carte avec indicateur de progression.

- Bouton 'Alerte' pour être notifié 5 min avant l'arrivée.

### Écran 3 — Vue ligne complète

- Tous les arrêts de la ligne affichés sur la carte.

- Bus en service représentés par des icônes animées se déplaçant en temps réel.

- Barre latérale avec liste des arrêts et ETA depuis la position actuelle.

## 3.2 Tableau de bord opérateur

### Écran 1 — Vue globale flotte

- Carte plein écran avec tous les bus actifs, colorés par ligne.

- Panneau latéral : compteurs (bus en service, retards, incidents).

- Filtre par ligne, dépôt, statut.

- Double-clic sur un bus : fiche détaillée (conducteur, ligne, vitesse, dernier arrêt).

### Écran 2 — Tableau de suivi

- Liste tabulaire des bus avec colonnes : ID, Ligne, Conducteur, Dernière position, Retard, Statut.

- Tri et filtrage multi-critères.

- Export CSV / Excel.

### Écran 3 — Alertes et incidents

- Timeline des alertes du jour (retards, pannes, hors-zone).

- Formulaire de création d'incident manuel.

- Historique des incidents avec statut de résolution.

## 3.3 Interface d'administration

- Gestion des lignes (création, modification, suppression des tracés GeoJSON).

- Gestion de la flotte (ajout/retrait de véhicules, affectation ligne/conducteur).

- Gestion des utilisateurs et des rôles (Admin, Opérateur, Lecteur).

- Configuration des seuils d'alertes.

- Console d'accès aux logs et métriques système.

# 4. Modèle de données

## 4.1 Entités principales

| Entité | Description | Attributs clés |
| --- | --- | --- |
| Bus | Véhicule de la flotte | id, immatriculation, modele, capacite, statut |
| Ligne | Itinéraire commercial | id, numero, nom, couleur, direction_aller, direction_retour |
| Arret | Point d'arrêt physique | id, nom, latitude, longitude, ligne_id |
| Conducteur | Chauffeur affecté | id, nom, prenom, telephone, bus_id |
| PositionGPS | Trace temps réel | id, bus_id, latitude, longitude, vitesse, cap, timestamp |
| HistoriqueTrajet | Trajet archivé | id, bus_id, ligne_id, date, heure_debut, heure_fin |
| Alerte | Événement anormal | id, type, bus_id, message, timestamp, statut |
| Utilisateur | Compte système | id, email, role, hash_mdp, date_creation |
| Agent | Instance collecteur | id, bus_id, version, dernier_ping, token_jwt |

## 4.2 Flux de données temps réel

Le flux de position GPS suit le pipeline suivant :

- L'agent embarqué (collecteur) capte la position GPS toutes les 5 secondes.

- Il envoie un payload JSON signé via WebSocket à la Grand API centrale.

- L'API valide le token JWT et écrit la position dans Redis (cache chaud, TTL 30s).

- Un worker asynchrone (FastAPI Background Task) persiste la position en PostgreSQL.

- Un événement est diffusé via Redis Pub/Sub aux clients WebSocket connectés (dashboard, app).

- TimescaleDB agrège les positions toutes les heures pour les analytics.

## 4.3 Format du payload GPS

{ "bus_id": "BUS-042", "lat": 9.5370, "lng": -13.6773,
  "speed": 35.2, "heading": 142, "ts": 1744000000, "sig": "JWT" }

# 5. Architecture logicielle

## 5.1 Vue d'ensemble

L'architecture suit un modèle en couches avec séparation claire entre collecte, traitement, exposition et présentation. Quatre modules principaux composent le système :

| Module | Rôle | Technologie |
| --- | --- | --- |
| Collecteurs / Agents GPS | Capture et transmission des positions bus | Python, GPSD, MQTT/WebSocket |
| Grand API Centrale | Orchestration, logique métier, exposition REST/WS | Python 3.12, FastAPI, Uvicorn |
| Couche de persistance | Stockage chaud (cache) et froid (historique) | Redis 7, PostgreSQL 16, TimescaleDB |
| Module Claude Code / IA | Prompts, analyse, rapports, NLQ | Anthropic API, LangChain, Claude Sonnet |
| Frontend Dashboard | Interface opérateur temps réel | React 18, Leaflet, Recharts, TailwindCSS |
| Application Passager | App web progressive (PWA) | React 18, PWA, OpenStreetMap |
| Monitoring & Logs | Observabilité et alerting | Prometheus, Grafana, Loki, OpenTelemetry |

## 5.2 Module Collecteurs / Agents GPS

Chaque collecteur est une instance Python légère déployée sur un appareil embarqué dans le bus (smartphone Android via Termux, ou Raspberry Pi Zero 2W). Il est scalable de 1 à N instances indépendantes.

- Lecture de la position GPS via GPSD (daemon) ou API Location Android.

- Compression du payload (MessagePack) avant envoi pour économiser la bande passante.

- Reconnexion automatique avec backoff exponentiel (1s, 2s, 4s... jusqu'à 60s).

- File d'attente locale SQLite pour le mode dégradé (absence réseau).

- Mise à jour OTA (Over The Air) du code agent depuis le serveur central.

- Heartbeat toutes les 30 secondes pour signaler l'état de l'agent.

## 5.3 Grand API Centrale (FastAPI)

FastAPI est le cœur du système. Il expose l'ensemble des endpoints REST et WebSocket, gère l'authentification, orchestre les workers et maintient l'état des agents connectés.

### Endpoints principaux

| Méthode | Endpoint | Description |
| --- | --- | --- |
| WebSocket | /ws/agent/{bus_id} | Canal entrant des positions GPS (agents) |
| WebSocket | /ws/live/{line_id} | Canal sortant vers clients (dashboard/app) |
| GET | /api/v1/buses | Liste et statut de tous les bus |
| GET | /api/v1/buses/{id}/position | Dernière position d'un bus |
| GET | /api/v1/lines | Liste des lignes avec arrêts |
| GET | /api/v1/stops/{id}/arrivals | Prochains passages à un arrêt (ETA) |
| POST | /api/v1/alerts | Créer une alerte manuelle |
| GET | /api/v1/analytics/kpi | KPIs de ponctualité et couverture |
| POST | /api/v1/ai/query | Requête en langage naturel (Claude) |

## 5.4 Module Claude Code / IA

Le module IA s'appuie sur l'API Anthropic (Claude Sonnet) pour fournir des capacités d'analyse avancées et une interface en langage naturel sur les données de flotte.

- Natural Language Query (NLQ) : l'opérateur pose des questions en français sur les données (ex : 'Quels bus de la ligne 5 ont eu du retard ce matin ?').

- Génération de rapports : synthèse quotidienne automatique avec points d'attention.

- Détection d'anomalies : analyse des patterns de position pour détecter des comportements inhabituels.

- Prompts spécialisés : bibliothèque de prompts métier pour l'analyse transport (ponctualité, optimisation de fréquence, détection de panne).

- Contexte enrichi : les requêtes Claude sont enrichies avec le schéma de données et les KPIs courants pour des réponses précises et contextualisées.

## 5.5 Couche de persistance

La persistance est organisée en deux niveaux complémentaires :

- Redis 7 (cache chaud) : stocke la dernière position connue de chaque bus (clé : bus:{id}:position), les sessions WebSocket actives, et les files de messages Pub/Sub. TTL de 60 secondes pour garantir la fraîcheur des données.

- PostgreSQL 16 avec extension TimescaleDB : base relationnelle pour les entités métier (bus, lignes, arrêts) et table hypertable pour l'historique des positions GPS avec compression automatique des données > 7 jours.

# 6. Stack technique

## 6.1 Backend

| Composant | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Langage | Python 3.12 | Écosystème riche, async natif, GIL amélioré |
| Framework API | FastAPI 0.111 | Performance ASGI, typage Pydantic, OpenAPI auto |
| Serveur ASGI | Uvicorn + Gunicorn | Haute performance, multi-workers |
| ORM | SQLAlchemy 2.0 (async) | Migrations Alembic, typage fort |
| Cache / Pub-Sub | Redis 7 (redis-py async) | Latence < 1ms, Pub/Sub natif |
| Base de données | PostgreSQL 16 + TimescaleDB | Séries temporelles, partitionnement auto |
| File de tâches | Celery + Redis Broker | Tâches asynchrones (rapports, alertes) |
| Sécurité | python-jose (JWT), passlib | Authentification stateless, RBAC |
| IA / LLM | Anthropic SDK (Claude) | Analyse NLQ et génération de rapports |

## 6.2 Frontend

| Composant | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Framework | React 18 + TypeScript | Rendu concurrent, typage fort |
| Cartographie | Leaflet.js + react-leaflet | Léger, OpenStreetMap, OSS |
| Style | TailwindCSS 3 | Utility-first, responsive |
| Graphiques | Recharts | Composants React natifs, SVG |
| État global | Zustand | Léger, performant vs Redux |
| WebSocket client | socket.io-client / native WS | Reconnexion auto, fallback long-poll |
| PWA | Workbox (Vite PWA plugin) | Service Worker, mode hors-ligne |
| Tests | Vitest + React Testing Library | Rapide, compatible Vite |

## 6.3 Infrastructure & DevOps

| Composant | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Conteneurisation | Docker + Docker Compose | Portabilité, reproductibilité |
| Orchestration | Kubernetes (K8s) / K3s | Auto-scaling agents, rolling deploys |
| CI/CD | GitHub Actions | Intégration native GitHub, gratuit OSS |
| Registry | GitHub Container Registry (GHCR) | Gratuit, intégré GH Actions |
| Reverse Proxy | Nginx / Traefik | TLS auto (Let's Encrypt), load balancing |
| Monitoring | Prometheus + Grafana | Métriques, dashboards, alertes |
| Logs | Loki + Promtail | Agrégation logs, intégration Grafana |
| Tracing | OpenTelemetry + Jaeger | Traces distribuées end-to-end |

# 7. Plan d'infrastructure et ressources

## 7.1 Architecture cloud — Environnements

| Environnement | Objectif | Configuration minimale |
| --- | --- | --- |
| Développement | Tests locaux, feature branches | Docker Compose local (1 machine dev) |
| Staging | Validation pré-production, tests E2E | 2 vCPU, 4 Go RAM, 50 Go SSD |
| Production | Trafic réel, SLA 99,5% | Cluster K8s : 3 nodes + autoscaling |

## 7.2 Dimensionnement production (MVP — 500 bus)

| Service | Réplicas min/max | CPU / RAM par pod | Stockage |
| --- | --- | --- | --- |
| Grand API (FastAPI) | 2 / 10 | 500m CPU / 512 Mo | — |
| Agents WebSocket Hub | 2 / 20 | 250m CPU / 256 Mo | — |
| Celery Workers | 2 / 8 | 500m CPU / 512 Mo | — |
| Redis Cluster | 3 (HA) | 500m CPU / 1 Go | 10 Go persistant |
| PostgreSQL (primary) | 1 + 1 replica | 1 vCPU / 2 Go | 200 Go SSD |
| Grafana / Prometheus | 1 chacun | 250m CPU / 256 Mo | 50 Go métriques |

## 7.3 Réseau et connectivité

- Les collecteurs embarqués utilisent le réseau 4G/LTE de l'opérateur local ou Wi-Fi au dépôt.

- Bande passante estimée par agent : 2 Ko/s en transmission (payload compressé 200 octets × 10/s).

- Bande passante totale flotte 500 bus : ≈ 1 Mo/s entrant sur l'API centrale.

- CDN (Cloudflare ou équivalent) pour les assets statiques frontend.

- VPN site-à-site entre les dépôts et le datacenter central pour la gestion des agents.

## 7.4 Sécurité

- TLS 1.3 obligatoire sur tous les endpoints publics (certificats Let's Encrypt via Certbot).

- Authentification agents : JWT signé HS256 avec rotation toutes les 24h.

- Authentification opérateurs : OAuth2 + refresh token + MFA obligatoire.

- RBAC à trois niveaux : Admin (lecture/écriture/config), Opérateur (lecture/écriture opérations), Lecteur (consultation seule).

- Secrets gérés via Kubernetes Secrets + HashiCorp Vault (production).

- Audit log de toutes les actions administratives (immutable append-only log).

- Scan de vulnérabilités des images Docker intégré dans le pipeline CI (Trivy).

# 8. Plan de développement — Phases & Jalons

## 8.1 Phase 1 — MVP (semaines 1 à 10)

| Sprint | Durée | Livrables |
| --- | --- | --- |
| S1-S2 : Fondations | 2 semaines | Repo Git, Docker Compose, CI de base, schéma BDD, squelette FastAPI |
| S3-S4 : Collecteurs | 2 semaines | Agent GPS Python fonctionnel, envoi WebSocket, authentification JWT |
| S5-S6 : Grand API | 2 semaines | Endpoints REST complets, WebSocket diffusion, Redis intégré, ETA calculé |
| S7-S8 : Dashboard | 2 semaines | React dashboard carte temps réel, filtres ligne, tableau alertes |
| S9-S10 : App passager + IA | 2 semaines | PWA passager, intégration Claude NLQ, tests E2E, documentation API |

## 8.2 Phase 2 — Production (semaines 11 à 16)

- Déploiement Kubernetes sur infrastructure cloud (semaines 11-12).

- Pipeline CI/CD complet avec tests automatiques et déploiement blue/green (semaine 13).

- Monitoring, alerting Grafana, dashboards opérationnels (semaine 14).

- Tests de charge (k6) et optimisations performance (semaine 15).

- Formation des équipes opérationnelles, documentation utilisateur (semaine 16).

## 8.3 Phase 3 — Évolutions post-MVP

- Application mobile native (React Native iOS / Android).

- Intégration billetterie / paiement mobile.

- Optimisation ML des fréquences (prédiction demande).

- API ouverte pour les développeurs tiers (Open Data transport).

- Support multi-opérateurs (architecture multi-tenant).

# 9. Pipeline CI/CD

## 9.1 Workflow GitHub Actions

Trois pipelines distincts sont définis selon le contexte de déclenchement :

### Pipeline 1 — CI (Pull Request)

- Lint et formatage (Ruff pour Python, ESLint pour TypeScript).

- Tests unitaires (pytest avec couverture > 80%, Vitest frontend).

- Build des images Docker (multi-stage, non-root user).

- Scan de sécurité des dépendances (Trivy, OWASP Dependency Check).

- Tests d'intégration (services Docker Compose éphémères).

### Pipeline 2 — CD Staging (merge main)

- Build et push des images Docker vers GHCR (tag : sha-commit).

- Déploiement rolling sur le cluster K8s staging (kubectl apply).

- Tests E2E automatiques (Playwright) sur l'environnement staging.

- Rapport de test publié comme artefact GitHub Actions.

### Pipeline 3 — CD Production (tag semver)

- Re-tag de l'image staging → tag version sémantique (v1.2.3).

- Déploiement blue/green sur production (basculement progressif 10% → 100%).

- Health checks automatiques post-déploiement (endpoint /health).

- Rollback automatique si taux d'erreur > 5% dans les 5 minutes suivant le déploiement.

- Notification Slack / email à l'équipe en fin de déploiement.

## 9.2 Stratégie de branching

- main : branche de référence, toujours déployable en staging.

- feature/* : branches de développement, mergées via Pull Request revue obligatoire.

- hotfix/* : correctifs critiques, mergés directement dans main et tagués.

- release/* : branches de consolidation avant déploiement production.

# 10. Risques et mitigations

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Couverture réseau insuffisante dans certaines zones | Élevée | Moyen | Mode dégradé agent + synchronisation différée |
| Batterie/alimentation des collecteurs embarqués | Moyenne | Élevé | Watchdog matériel + alerting déconnexion |
| Dérive GPS en zone urbaine dense | Moyenne | Faible | Map-matching algorithmique sur le tracé de ligne |
| Surcharge API lors d'un pic de connexions | Faible | Élevé | Auto-scaling K8s + circuit breaker FastAPI |
| Corruption ou perte de données GPS | Faible | Moyen | Réplication PostgreSQL + sauvegardes quotidiennes |
| Résistance au changement des conducteurs | Moyenne | Moyen | Formation, interface ultra-simple, accompagnement |
| Dépassement budget infrastructure cloud | Moyenne | Moyen | Budget cap, alertes coût, optimisation auto-scaling |

# 11. Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Agent / Collecteur | Instance logicielle embarquée dans le bus, responsable de la capture et transmission GPS. |
| ETA | Estimated Time of Arrival — Temps d'arrivée estimé calculé dynamiquement. |
| Grand API | API centrale FastAPI orchestrant l'ensemble du système. |
| GPS | Global Positioning System — Système de positionnement par satellite. |
| GPSD | Daemon Linux gérant la communication avec les récepteurs GPS. |
| ASGI | Asynchronous Server Gateway Interface — Interface serveur Python async. |
| JWT | JSON Web Token — Format de token d'authentification stateless signé. |
| RBAC | Role-Based Access Control — Contrôle d'accès basé sur les rôles. |
| PWA | Progressive Web App — Application web utilisable comme app native. |
| K8s | Kubernetes — Orchestrateur de conteneurs Docker open-source. |
| TTL | Time To Live — Durée de vie d'une entrée en cache avant expiration. |
| Map-matching | Algorithme de recalage d'une position GPS sur le réseau routier connu. |
| NLQ | Natural Language Query — Requêtage en langage naturel. |
| OTA | Over The Air — Mise à jour du logiciel à distance sans intervention physique. |
| MVP | Minimum Viable Product — Version minimale fonctionnelle du produit. |

— Fin du document —

RTG-CDC-001-v1.0 | Avril 2026 | Confidentiel